## Slide 1
PM PORTFOLIO · 2026
반짝이는
순간들
스쳐 지나가는 생각을 "결"별로 담아두는
감성 메모 앱 기획 · 설계 · 개발
발표자 조은정 · 기간 2026.04.20 ~ 2026.05.02 · 역할 기획 · UX · 개발 (1인)

## Slide 2
CONTENTS
오늘 이야기의 흐름
01
시작의 고백
저는 다이어리를 1달 쓰고 11달 비웁니다
02
문제 정의 & 가설
왜 "아이디어"만 부담이 없을까?
03
타겟 & 페르소나
나 같은 사람이 또 있을까?
04
제품 원칙
우리가 절대 하지 않을 5가지
05
솔루션 설계
3개 화면, 7개의 결
06
핵심 의사결정 6가지
Trade-off로 증명하는 프로덕트 센스
07
KPI & 측정
북극성과 Anti-Metric
08
회고 & 배움
제품 + 기술, 다시 한다면
09
AI 협업 투명성
무엇을 맡기고, 무엇을 지켰나
10
코드 × 의사결정
3줄의 코드가 만드는 제품 밀도
MyQuickNote · PM Portfolio
2 / 31

## Slide 3
01 · OPENING
“
저는 다이어리를
1달 쓰고 11달은 비워둡니다.
― 이 프로젝트는 여기서 시작됐습니다.
메모 앱, 다이어리, 노션 — 뭐든 한 달을 못 갑니다.
그런데 딱 하나, 부담 없이 적는 게 있었습니다.
3 / 31

## Slide 4
01 · MY PATTERN
왜 나는 계속 실패할까?
기록 앱에서 반복되는 나의 실패 패턴 3가지
📘
다이어리
패턴
1월 폭발 → 2월 백지
진짜 이유
"매일 써야 한다"는 부담감
📝
기본 메모장
패턴
쇼핑 리스트로만 가득
진짜 이유
"정리 없는 카오스" 공포
📔
노션
패턴
템플릿 만들다 지쳐 종료
진짜 이유
"잘 써야 한다"는 완벽주의
공통점 → "잘 써야 한다"는 부담이 기록을 멈추게 한다.
MyQuickNote · PM Portfolio
4 / 31

## Slide 5
02 · TURNING POINT
딱 하나, 부담이 없던 단어
아이디어
✓
아무때나 써도 된다
✓
단어 하나 여도 된다
✓
말이 안 돼도 된다
✓
다시 안 봐도 된다
💡 발상: 이 "가벼움"을 모든 기록에 이식하면 어떨까?
MyQuickNote · PM Portfolio
5 / 31

## Slide 6
02 · MARKET VALIDATION
"나 같은 사람이 또 있을까?"
주변 지인 10명 인터뷰 · 온라인 커뮤니티 리서치
"다이어리 사놓고 3일 썼어요"
"메모 앱 깔아놓고 안 켜요"
"노션은 너무 무거워서 포기"
"잘 쓰려다가 오히려 못 써요"
10명 중
8명
이 비슷한 경험을 가지고 있었다
— 이건 소수의 문제가 아니다
대부분의 메모 앱은 "기록을 잘 하는 사람"을 위해 설계되었다.
그런데 사용자의 다수는
"기록을 못 하는 사람"이다 → 시장의 공백
MyQuickNote · PM Portfolio
6 / 31

## Slide 7
03 · PERSONAS
누구를 위한 앱인가
메인 타겟: "산만형 창작자" — 생각은 많은데 흘려보내는 20~30대
👩
지수 (28)
마케터
"출근길에 떠오른 아이디어가 회사 가면 사라져요"
PAIN
아이폰 기본 메모 앱 — 찾기 너무 어려움
WANT
3초 안에 쓰고, 나중에 쉽게 찾고 싶음
🎨
현우 (32)
프리랜서 디자이너
"영감 노트 앱 5개 깔았지만 다 중간에 포기"
PAIN
노션 템플릿 만들다 지침, 에버노트 복잡함
WANT
예쁘게 쌓이고 감성적 회고 경험을 주는 도구
📚
소희 (24)
대학원생
"일기 쓰고 싶은데 매일 쓸 자신이 없어요"
PAIN
종이 다이어리 여러 번 실패, 스트릭 앱은 스트레스
WANT
빈 날짜가 있어도 죄책감 없는 기록 공간
MyQuickNote · PM Portfolio
7 / 31

## Slide 8
02 · HYPOTHESIS
이 앱의 전제를 뒤집다
기존 메모 앱
"사용자는 정리를 잘 하고
싶어한다."
→
이 앱
"사용자는 정리를 못 하는
자신을 받아들이고 싶어한다."
검증할 핵심 가설
H1
"카테고리"라는 딱딱한 분류 대신 "결"이라는 감정 언어가 진입장벽을 낮춘다.
H2
"완벽하게 쓰려는 부담"이 메모 포기의 원인이다 → 질문 프롬프트 + 바로 저장 UX로 해소.
MyQuickNote · PM Portfolio
8 / 31

## Slide 9
04 · PRODUCT PRINCIPLES
우리가 절대 하지 않을 5가지
기능 추가 시 1차 필터가 되는 제품 원칙
01
스트릭 카운터를 만들지 않는다
WHY · 연속 기록은 격려가 아니라 부담이다
02
빈 날짜를 부정적으로 표시하지 않는다
WHY · 11달 비어도 괜찮다는 감각을 지킨다
03
분류를 강제하지 않는다
WHY · 기본값을 제공하고 바꾸고 싶을 때만 바꾼다
04
템플릿을 제공하지 않는다
WHY · 템플릿은 "이렇게 써야 한다"는 강요다
05
알림으로 재촉하지 않는다
WHY · 알림이 이탈의 1순위 원인이다
MyQuickNote · PM Portfolio
9 / 31

## Slide 10
05 · SOLUTION
3개의 화면, 하나의 여정
기록 → 회고 → 정리 — 사용자의 자연스러운 흐름을 설계
01
오늘의 조각
기록 (Capture)
지금 떠오른 생각을 3초 안에 담는다
핵심 요소
• 랜덤 속삭임 프롬프트
• 바텀시트 카테고리
• 이미지 첨부
02
생각 다이어리
회고 (Revisit)
내가 언제 무슨 생각을 했는지 돌아본다
핵심 요소
• 날짜별 달력 뷰
• 조각 점 표시
• 빈 날짜 허용
03
마음 서랍
정리 (Archive)
비슷한 마음끼리 모아서 본다
핵심 요소
• 7개 결 그리드
• 카테고리 아카이브
• 최신순 정렬
MyQuickNote · PM Portfolio
10 / 31

## Slide 11
05 · 7 CATEGORIES
7가지 "결" 시스템
생각을 감정·용도별로 나누는 7개 서랍
◆
아이디어
반짝 떠오른 발상
•
메모
일상 기록
!
영감
인용·발견·감탄
☑
할일
상태 관리 필요
✦
나에게 한마디
자기 확언·격려
◉
기분
감정 일기
★
중요
놓치면 안 되는
WHY 7?
밀러의 법칙 (7±2)
인간이 단기 기억으로 다룰 수 있는 항목 수의 한계
3개 이하
세분화 부족 → 분류가 무의미해짐
10개 이상
선택 피로 → 분류를 포기함
7개
인지 최적점 · 감정 스펙트럼 충분
MyQuickNote · PM Portfolio
11 / 31

## Slide 12
06 · DECISION 01
왜 "카테고리"가 아니라 "결"인가
용어 하나가 사용자의 태도를 바꾼다
PROBLEM
"카테고리를 선택하세요" — 업무적, 경직된 톤. 메모 앱을 일처럼 느끼게 만든다.
OPTIONS
A
"카테고리" 유지 — 관습적
B
"태그" — 중립, 일반적
C
"결" — 감성, 차별화
DECISION
C. "결"
WHY (Rationale)
타겟 감성(20~30대)과 톤 일치 — 업무가 아닌 자기 대화
브랜드 톤("조각", "마음")과 일관된 어휘 생태계 구축
"결" = 질감 + 흐름 + 감정 → 의미 확장성 우수
⚖ TRADE-OFF
첫 사용자는 "결"의 의미를 바로 모를 수 있음 → 온보딩 1컷으로 보완 예정. 차별화 이익 > 학습 비용으로 판단.
MyQuickNote · PM Portfolio
12 / 31

## Slide 13
개선 예정 · NEXT
[계획] 바텀시트 전환 예정
현재: catScroll 가로 칩 → 계획: 바텀시트 전환
BEFORE
가로 스크롤 칩
💡 아이디어
📌 메모
⚡ 영감
…
4개는 숨어있음
• 7개 중 3~4개만 보임
• 끝 카테고리 선택률 낮음
• 타이핑하며 스크롤 동작 어색
→
AFTER
바텀시트 + 트리거 칩 하나
💡 아이디어 ⌃
+ 40%
공간 넓어짐
✓ 7개 전체 시각적 공평성
✓ 입력창 공간 +40% 확보
✓ EditModal과 UX 일관성
핵심: "보이는 것"이 "쓰이는 것"을 결정한다 — 발견 가능성(Discoverability) 중심의 설계
MyQuickNote · PM Portfolio
13 / 31

## Slide 14
06 · DECISION 03
"할일"만 3단계 상태를 준 이유
조건부 UI — 기능을 언제 보여줄지가 프로덕트 센스다
❓ 질문
모든 조각(메모)에 "진행 상태"를 달면 어떨까?
✗ NO
모든 카테고리에 상태를 붙이면...
• "기분"에 "진행중"? → 어색함
• "영감"에 "완료"? → 의미 없음
• 모든 메모 = 작업 → 인지부담 ↑
✓ YES
"할일"일 때만 조건부로 노출
if (category === '할일') {
show(상태_UI)
}
"기능은 많이 넣을 수 있다. 하지만 '언제 보여줄지'가 프로덕트 센스다."
→ 더하기보다 "숨기기"가 어렵다는 걸 배운 결정.
MyQuickNote · PM Portfolio
14 / 31

## Slide 15
개선 예정 · NEXT
[계획] 메인+서브 결 구조
현재: subCategories 미구현 → v2.0 계획
PROBLEM · 실사용에서 발견
한 조각이 여러 결에 걸치는 경우가 많다 — "엄마에게 전화"는 할일+기분, "좋은 말 들음"은 영감+중요
OPTIONS
A
메인 1개 + 서브 여러개
(노션 스타일)
✓ 채택
B
제한적 복수 선택
(할일은 단독)
C
완전 복수 선택
(최대 자유)
WHY — A안을 선택한 4가지 이유
메인 1개 유지 → 카드 UI 규칙(컬러, 라벨) 단순
할일 상태 UI 조건부 노출 로직 그대로 재사용
subCategories는 optional → 기존 데이터와 100% 호환
노션 Select/Multi-select 패턴 → 학습 비용 ↓
"단일 → 복수" 전환은 쉽다. 어려운 건 "메인이 무엇인지" 유지하는 규칙.
MyQuickNote · PM Portfolio
15 / 31

## Slide 16
개선 예정 · NEXT
[계획] 오늘 날짜 필터링
"빼는 결정"이 제품의 밀도를 만든다 (v1.2)
PROBLEM · 과거가 현재를 방해한다
홈 화면에 전체 타임라인을 보여주면 — 앱을 열 때마다 과거 조각들이 시선을 잡아 "오늘 쓰는 것"에 집중이 흐려진다.
OPTIONS
A
전체 타임라인 노출
(일반적)
B
최근 7일만 노출
(절충안)
C
오늘 + 날짜 배너
(집중의 설계)
✓ 채택
WHY — 역할 분리가 만든 밀도
홈 = 오늘 전용 공간, 달력 = 과거 회고 공간 (역할 분리)
날짜 배너 + 주간 토글로 "다른 날로 이동"도 1탭 거리
메모가 쌓여도 홈 화면은 영원히 가볍게 유지됨
제품 원칙 2번 "빈 날짜를 부정적으로 표시하지 않는다"와 일관
"더 보여주기"보다 "무엇을 감출지"가 PM의 실력이다.
MyQuickNote · PM Portfolio
16 / 31

## Slide 17
개선 예정 · NEXT
[계획] 삭제 UX 설계
현재: 삭제 기능 미구현 → 계획: 롱프레스 삭제
BEFORE
카드마다 쓰레기통 아이콘
💡 아이디어
🗑
메모 본문 내용...
• 실수로 누를 가능성 ↑
• 시각적 소음 증가
• 아이디어 앱에 위협적
→
AFTER
길게 누르기 + 편집 모달 내 버튼
💡 아이디어
메모 본문 내용...
아이콘 없음 ✓
✓ 길게 누르기 = 의도적 제스처
✓ 편집 모달에 명시적 삭제 버튼
✓ 카드가 깔끔해지고 집중도 ↑
삭제는 쉬워야 한다. 하지만 "실수로 쉬운" 것과 "의도적으로 쉬운" 것은 다르다.
MyQuickNote · PM Portfolio
17 / 31

## Slide 18
05 · SCREENS
Core Feature 01
오늘의 조각
빠른 기록 — 지금 이 순간을 3초 안에
· 결(카테고리) 선택 → 텍스트 입력 → 저장 3단계 완성
· 오늘의 속삭임:
랜덤 프롬프트로 기록 시작을 돕는다
· 사진 · 파일 첨부 기능으로 기록 확장
· 녹음은 향후 확장예정
· 작성한 기록을 홈에서 바로 확인
· 오늘 날짜 기록만 홈에 표시 — 집중도 유지
💬 "완성된 글보다 시작할 수 있는 한 줄이 더 중요하다"
MyQuickNote · PM Portfolio

## Slide 19
05 · Core Feature 02
생각 다이어리
달력 회고 — 기록 있는 날짜에 점이 찍힌다
· 기록이 있는 날짜에 파란 점(·) 자동 표시
· 날짜 선택 시 그날의 조각만 필터링해서 보여준다
· 빈 날짜도 실패처럼 보이지 않게 설계
· "이날은 아직 기록이 없어요" — 부정적 표현 배제
"기록하지 않은 날도 실패가 아니라, 그냥 빈 날이다"
MyQuickNote · PM Portfolio

## Slide 20
05 · Core Feature 03
마음 서랍
결별 아카이브 — 7개의 결로 모아보기
· 아이디어 · 메모 · 영감 · 할일 · 한마디 · 기분 · 중요
· 7개 고정 — Miller's Law 기반 인지 부담 최소화
· 결 클릭 시 해당 카테고리만 필터링
· 색상 코드로 직관적 구분
"7개로 고정 — 선택지가 많아지면 분류 자체가 부담이 된다"
MyQuickNote · PM Portfolio

## Slide 21
05 · Core Feature 04
할일 상태 관리
할일일 때만 준비중 → 진행중 → 완료 3단계 상태 UI 노출
준비중
진행중
완료 ✓
💡 기능은 많이 넣을 수 있다 — 하지만 "언제 보여줄지"가 프로덕트 센스다
MyQuickNote · PM Portfolio

## Slide 22
07 · METRICS
어떻게 성공을 측정할 것인가
북극성 지표 · KPI · Anti-Metric 3층 구조
⭐ NORTH STAR METRIC
일주일 내 다시 돌아와 조각을 남기는 사용자 비율 (W1 Retention)
"메모 앱의 본질은 계속 쓰는 것. 재방문율이 모든 걸 말한다."
핵심 KPI
40%
W1 Retention
가입 후 7일 재방문
1.5+
세션당 조각
한 번 쓸 때 담는 수
5%+
최소 카테고리
가장 적게 쓰는 결 사용률
25%
아카이브 진입
"마음 서랍" 탭 방문
⚠ ANTI-METRIC · 올라가면 오히려 경고 신호
• 세션당 체류시간 10분 초과 → 앱이 무거워진 신호 (목표는 3초 앱)
• 일부 카테고리 70% 초과 → 결 구조 불균형
• 알림 후 재방문 상승 → 원칙 5번(재촉하지 않기) 위반
MyQuickNote · PM Portfolio
19 / 31

## Slide 23
08 · ROADMAP
앞으로의 길
MVP → UX 고도화 → 데이터 → 동기화 → 감성 확장 → IP 커머스
P1
MVP
7개 결 · CRUD · 3탭 구조
✓ 완료
P2
UX 고도화
감성 네이밍 · 바텀시트 · 할일 상태
✓ 완료
P3
데이터
검색 · 태그 · 내보내기
→ 진행중
P4
동기화
클라우드 백업 · 로그인
계획
P5
감성 확장
테마 · 위젯 · 주간 리포트
계획
P6
IP · 커머스
로고몽 · 굿즈 · 펀딩
계획
💰 BM 방향
디지털 Freemium (월 2,900원) — 이미지 무제한 · 클라우드 백업 · 전용 테마
IP · 굿즈
마스코트 "로고몽" — 인형 · 스테이셔너리 · 가족 소통 키트 (앱 재진입 트리거)
MyQuickNote · PM Portfolio
20 / 31

## Slide 24
08 · LEARNING
배운 6가지 — 제품과 기술
1인 풀스택 프로젝트에서 체득한 제품 감각 + 개발자와 소통하는 언어
🎯 PRODUCT
🔧 ENGINEERING
01
용어 하나가 프로덕트 톤을 바꾼다
"카테고리→결", "저장→담기"만 바꿨는데 사용자 감정이 달라짐. 기능 설계 전 용어 설계.
02
기능을 언제 보여줄지가 PM의 실력
할일 상태를 조건부로 숨긴 결정이 프로덕트 밀도를 결정. 더하기보다 숨기기가 어렵다.
03
MVP는 빠를수록 더 많이 배운다
6주 기획보다 2주 구현이 10배 더 배움. 본인이 사용자일 때 보이는 문제가 가장 정확.
01
파일 기반 라우팅의 원리
Expo Router에서 루트는 Stack, 탭은 Tabs. 이 구분이 안 되면 탭바가 두 줄로 쌓인다.
02
레이스 컨디션 방어
AsyncStorage 로드 전 useEffect가 먼저 발동하면 데이터가 덮어써짐. isLoaded 플래그로 차단.
03
날짜 타임존 함정
new Date('2026-04-23')은 UTC 해석. '/' 구분자로 바꿔야 로컬 시간대로 파싱된다.
PM은 코드를 짜지 않아도, "개발자의 언어"를 이해하면 훨씬 좋은 파트너가 된다.
MyQuickNote · PM Portfolio
21 / 31

## Slide 25
08 · REFLECTION
다시 한다면 바꿀 3가지
자기 비판 = 성장 잠재력의 증거
01
사용자 인터뷰를 먼저 했을 것
❌ BEFORE
혼자 기획 → 구현 → 검증 순서
✓ NEXT
다음엔 최소 5명 인터뷰부터 시작
02
분석 도구를 처음부터 심었을 것
❌ BEFORE
지금은 추측 기반의 KPI
✓ NEXT
다음엔 Amplitude / PostHog 연동부터
03
경쟁 앱 Teardown 보고서를 만들었을 것
❌ BEFORE
왜 기존 앱들이 실패했는지 얕게 파악
✓ NEXT
다음엔 상세 Teardown → 차별화 정교화
MyQuickNote · PM Portfolio
22 / 31

## Slide 26
09 · AI COLLABORATION
AI 협업 — 무엇을 맡기고, 무엇을 지켰나
2026년의 PM에게 필요한 것은 "AI 활용도"가 아니라 "AI 경계 설계 능력"
AI 기여도 (by 개발 단계)
기획 · 원칙 · 의사결정
0%
브랜딩 · 네이밍
15%
UX · IA 설계
20%
디버깅 · 문제 해결
50%
구현 초안 · 디버깅 보조
보조
⭐ 의사결정 = 0% — 제품 철학과 원칙은 100% 본인 판단
Human-in-the-Loop · 4가지 핵심 판단
01
"결" 네이밍
AI: "카테고리"/"태그" 제안 → 본인: "결"로 재정의
02
오늘만 필터링
AI: 3가지 옵션 비교 → 본인: "집중의 설계" 관점 선택
03
할일 조건부 UI
AI: 전체 상태 UI 구조 → 본인: 조건부로만 노출 결정
04
메인+서브 설계
AI: 3가지 옵션 → 본인: 제품 원칙 기준 A안 채택
AI는 구현 초안 · 디버깅 보조로 활용 — 제품 원칙 · 우선순위 · 최종 판단 · 검증은 직접 수행
MyQuickNote · PM Portfolio
23 / 31

## Slide 27
10 · CODE × DECISION
코드로 증명하는 의사결정
공부한 문법이 실제 제품 원칙으로 이어지는 순간 — "3줄의 코드가 제품 밀도를 만든다"
01
Decision 03 — 기능은 필요할 때만
📚 React 조건부 렌더링 (&&)
할일일 때만 상태 UI 렌더링 → "기능 더하기보다 숨기기"의 구현
{category === '할일' && (
<View style={styles.statusGroup}>
{['준비중','진행중','완료'].map((s) => (
<TouchableOpacity onPress={() => handleStatusChange(s)}>
<Text>{s}</Text>
</TouchableOpacity>
))}
</View>
)}
02
Decision 02 — AsyncStorage 안전 저장
🔒 isLoaded 패턴
로드 전 저장 방지 → 기존 메모 유실 차단
const [isLoaded, setIsLoaded] = useState(false);
useEffect(() => {
if (isLoaded) { saveNotes(notes); }
}, [notes, isLoaded]);
03
Decision 03 — 달력 기록 마킹
📅 useMemo + markedDates
기록 있는 날짜 점 표시 → 달력 핵심 UX
const markedDates = useMemo(() => {
const marks: any = {};
allNotes.forEach((note) => {
const dk = convertFormat(note.date);
if (dk) marks[dk] = { marked: true };
});
marks[selectedDate] = { ...marks[selectedDate], selected: true };
return marks;
}, [allNotes, selectedDate]);
💡 문법은 작지만, 결정은 크다 — PM이 코드를 이해하면 개발자와 "같은 언어"로 말할 수 있다.
MyQuickNote · PM Portfolio
24 / 25

## Slide 28
10 · CODE × DECISION
Decision 01
조건부 렌더링
할일일 때만 상태 UI 노출
📱 React 조건부 렌더링 (&&)
할일일 때만 상태 UI 렌더링 기능 더하기보다 숨기기의 구현
code
{category === '할일' && (
<View style={styles.statusGroup}>
{['준비중','진행중','완료'].map((item) => (
<TouchableOpacity
key={item} onPress={() => handleStatusChange(item)}>
<Text>{item}</Text>
</TouchableOpacity>
))}
</View>
)}
💡 문법은 작지만 결정은 크다 — 기능의 존재보다 노출 시점이 제품을 만든다
MyQuickNote · PM Portfolio

## Slide 29
10 · CODE × DECISION
Decision 02
AsyncStorage 안전 저장
로드 전 저장 방지 — 기존 메모 유실 차단
🔒 isLoaded 패턴
로드 완료 전에 저장이 실행되면 기존 메모가 빈 배열로 덮어씌워진다
code
const [isLoaded, setIsLoaded] = useState(false);
useEffect(() => {
if (isLoaded) {
saveNotes(notes);
}
}, [notes, isLoaded]);
💡 비동기 상태 관리가 UX 신뢰성과 연결된다 — 데이터 유실은 신뢰 유실이다
MyQuickNote · PM Portfolio

## Slide 30
10 · CODE × DECISION
Decision 03
달력 기록 마킹
기록 있는 날짜 점 표시 — 달력 핵심 UX
📅 useMemo + markedDates
전체 노트가 바뀔 때만 재계산 성능과 UX 동시 해결
code
const markedDates = useMemo(() => {
const marks: any = {};
allNotes.forEach((note) => {
const dk = convertFormat(note.date);
if (dk) marks[dk] = { marked: true };
});
marks[selectedDate] = {
...marks[selectedDate],
selected: true,
selectedColor: '#007AFF'
};
return marks;
}, [allNotes, convertFormat, selectedDate]);
💡 markedDates는 달력의 언어다 — 점 하나가 오늘도 기록했다는 성취감을 만든다
MyQuickNote · PM Portfolio

## Slide 31
10 · CODE × DECISION
Decision 04
파일 첨부 기능
expo-document-picker → 문서도 기록에 첨부
📎 DocumentPicker
사용자가 사진뿐 아니라 문서·파일도 기록에 첨부할 수 있게 확장
· multiple: true — 다중 파일 선택
· copyToCacheDirectory — 앱 캐시에 복사
· result.assets — 선택 파일 배열 처리
code
const result = await DocumentPicker
.getDocumentAsync({
copyToCacheDirectory: true,
multiple: true,
});
if (!result.canceled) {
setTempFiles([
...tempFiles,
...result.assets
]);
}
💡 기록에 문서를 붙일 수 있다는 것 — 메모를 넘어 "아카이브"로 확장
MyQuickNote · PM Portfolio

## Slide 32
작은 조각들이 쌓이면
나를 이해하는 자산이 됩니다.
감사합니다
GitHub github.com/ebj0925-cyber/memo_2 Email kae8231@gmail.com 연락처 010-2784-2509